[**Списки подъездов, подлежащих в 2018 году текущему ремонту**](http://www.gkh.lida.by/files/file/PlanRemPodezd2018(1).zip)

| №  п/п | Адрес | № подъезда | Сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЖЭС1** | | | | |
| 1 | ул. Шубина д.4 б | 2 | Январь |  |
| 2 | б-р Гедемина д.4 | 2 | Февраль |  |
| 3 | ул. Гагарина д.25 корп.1 | 4 | Ноябрь |  |
| 4 | ул. Барановичская д.12 | 3 | Март |  |
| 5 | ул. Машерова д.21 | 10 | Апрель |  |
| 6 | ул. Машерова д.17 корп.1 | 1 | Май |  |
| 7 | ул. Машерова д.17 корп.1 | 4 | Июнь |  |
| 8 | ул. Горького д.130 | 1 | Июль |  |
| 9 | ул. Невского д.50 | 2 | Август |  |
| 10 | ул. Невского д.20 | 2 | Сентябрь |  |
| 11 | ул. Невского д.36 | 3 | Декабрь |  |
| 12 | ул. Крупской д.7 корп.2 | 2 | Октябрь |  |
| **ИТОГО по ЖЭС1** | | **12** |  |  |
| **ЖЭС2** | | | | |
| 13 | ул. Сосновая д.6 корп.2 | 1 | Март |  |
| 14 | ул. Сосновая д.6 корп.2 | 2 | Апрель |  |
| 15 | ул. Сосновая д.6 корп.3 | 1 | Ноябрь |  |
| 16 | ул. Фрунзе д.1 | 2 | Июль |  |
| 17 | ул. Фрунзе д.10 корп.1 | 2 | Сентябрь |  |
| 18 | ул. Качана д.16 | 3 | Октябрь |  |
| 19 | пр-т Победы д.19 | 1 | Июнь |  |
| 20 | ул. Мицкевича д.13 | 4 | Май |  |
| 21 | ул. Мицкевича д.13 | 3 | август |  |
| **ИТОГО по ЖЭС2** | | **9** |  |  |
| **ЖЭС3** | | | | |
| 22 | ул. Рыбиновского д.50 | 1 (арка) | Январь |  |
| 23 | ул. Рыбиновского д.64 | 1 | Январь |  |
| 24 | ул. Рыбиновского д.64 | 2 | Февраль |  |
| 25 | ул. Рыбиновского д. 64 | 3 | Февраль |  |
| 26 | ул. Рыбиновского д.64 | 4 | Март |  |
| 27 | ул. Строителей д.1 | 1 | Март |  |
| 28 | ул. Строителей д.1 | 2 | Апрель |  |
| 29 | ул. Кооперативная д.32 | 3 | Апрель |  |
| 30 | ул. Ленинская д.30 | 1 | Май |  |
| 31 | ул. Мицкевича д.2 | 1 | Июнь |  |
| 32 | ул. Мицкевича д.2 | 2 | Июнь |  |
| 33 | ул. Суворова д.29а | 1 | Июль |  |
| 34 | ул. Суворова д.29а | 2 | Август |  |
| 35 | ул. Рыбиновского д.32 | 4 | Октябрь |  |
| 36 | ул. Рыбиновского д.34 | 1 | Ноябрь |  |
| 37 | ул. 7 Ноября 8 корп.1 | 4 | Март |  |
| **ИТОГО по ЖЭС3** | | **16** |  |  |
| **ЖЭС4** | | | | |
| 38 | ул. Заречная д.1 | дом | Январь-март |  |
| 39 | ул. Транспортная д.1 корп.1 | 2 | Март-апрель |  |
| **ИТОГО по ЖЭС4** | | **2** |  |  |
| **ЖЭС5 г. Березовка** | | | | |
| 40 | ул. Новогрудская д.36 | 1 | Апрель–июнь |  |
| 41 | ул. Ленина д.21а | 5 | Апрель–июнь |  |
| 42 | ул. Ленина д.21а | 8 | Апрель–июнь |  |
| 43 | ул. Ленина д.37 | 1 | Июль–сентябрь |  |
| 44 | ул. Ленина д.37 | 2 | Июль–сентябрь |  |
| 45 | ул. Ленина д.37 | 3 | Июль–сентябрь |  |
| **ИТОГО по ЖЭС5** | | **6** |  |  |
| **ВСЕГО по ЛГУП ЖКХ** | | **45** |  |  |

« [Все новости](http://www.gkh.lida.by/ru/news/organization/1_0.html)